回龙镇新一轮退耕还林还草补助

项目绩效评价报告

项目实施单位：交口县回龙镇人民政府

目    录

- 一、基本情况..........................................1

- (一)项目单位基本况....................................1

(二)项目基本情况......................................3

(三)项目绩效目标......................................6

二、绩效评价工作情况..................................6

(一)绩效评价目的、对象及范围..........................6

(二)绩效评价的原则及评价方法 指标体系及评价标准.......6

(三)绩效评价工作过程..................................7

三、综合评价情况及评价结论............................8

四、绩效评价指标分析..................................9

(一)项目决策类........................................9

(二)项目过程类.......................................10

(三)项目产出类...................................... 11

(四)项目效益类...................................... 12

五、项目绩效评价中发现的问题及建议...................12

回龙镇新一轮退耕还林还草补助

项目绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目单位基本情况

- 交口县回龙镇人民政府，统一社会信用代码：11142333012705497F；机构地址：山西省吕梁市交口县回龙镇卧龙大街东；负责人：霍晋芳。内设五室：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室；两中心：党群服务中心、综合便民服务中心；一站：退役军人服务保障工作站。回龙镇下辖10个行政村，户籍人口4741户，13283人。单位编制59人，实有39人，其中公务员22人、事业17人。

（二）项目基本情况

1.项目概况

立项背景：退耕还林还草工程是党中央、国务院从国家长远大局出发作出的重大决策，是减少水土流失、减轻洪涝灾害，以及保证大江大河下游地区人民生活长治久安、农民脱贫致富和实现国民经济可持续发展的重要举措，是一项利在当代、功德千秋、惠泽子孙后代的千秋伟业，是人们对自然规律的认识和国民经济发展到一定阶段的产物。

立项依据：根据交口县财政局、林业局《关于下达2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金的通知（交财农[2021]48号）》、交口县财政局、交口县农业农村局（交财农[2021]47号）及（吕财城[2021]1号）文件精神。

项目内容：交口县新一轮退耕还林还草（水果）补助，涉及80个村组、2875户，共计28000亩（20000亩，补助标准400元/亩，计8,000,000.00元；8000亩，补助标准300元/亩，计2,400,000.00元），补助资金共计10,400,000.00元，其中：

回龙镇新一轮退耕还林还草补助，涉及23个村组、1024户，7147.7亩，补助金额2,761,840.00元；

2.项目主要绩效

新一轮退耕还林还草补助项目的实施，一是使产业结构得到合理调整，农民观念得到更新；二是森林覆盖率提高，森林的防护能力，水存涵养能力提高，水土流失得到有效遏制，改善了生态环境；三是退耕还林还草补助，增加了农民的收入。

- 回龙镇新一轮退耕还林还草补助情况明细表

单位：元

| 单位 | 村组数 | 户数 | 亩数 | 补助标准 | 补助金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回龙镇 | 18 | 635 | 5475.3 | 400元/亩 | 2,190,120.00 | 林业局 |
|  | 3 | 118 | 972.4 | 300元/亩 | 291,720.00 | 林业局 |
|  | 2 | 271 | 700 | 400元/亩 | 280,000.00 | 农业农村局 |
| 合计 | 23 | 1024 | 7147.7 |  | 2,761,840.00 |  |

3.项目资金到位及使用情况

回龙镇新一轮退耕还林还草补助项目预算276.184万元，资金到位276.184万元；实际支出276.184万元，涉及23个村组、1024户，退耕还林还草（水果）7147.7亩地。项目资金到位及使用情况详见下表：

项目资金到位及使用情况

单位：元

| 项目 | 预算 | 资金来源 |  |  | 经费支出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 级次 | 年月日 | 科目及摘要 | 金额 | 年月日 | 科目及摘要 | 金额 |
| 回龙镇 | 中央 | 2021.07.29 | 收财政项目款 | 2,190,120.00 | 2021.07.29 | 2017退耕还林还草第5年补助 | 2,190,120.00 |
|  | 中央 | 2021.07.29 | 收财政项目款 | 291,720.00 | 2021.07.29 | 2019退耕还林还草第3年补助 | 291,720.00 |
|  | 中央 | 2021.08.18 | 收财政项目款 | 280,000.00 | 2021.08.18 | 2017退耕水果经济林补助 | 280,000.00 |
| 合 计 |  |  |  | 2,761,840.00 |  |  | 2,761,840.00 |

- （三）项目绩效目标

退耕还林还草，党中央和国务院从中华民族生存和发展的战略高度，着眼经济社会可持续发展全局做出的最大决策，是治理水土流失和土地沙化的重大生态修复工程。实施新一轮退耕还林还草，是贯彻落实科学发展观，推进生态文明建设的战略举措，是贫困地区农民脱贫致富，加快全面建设小康社会的有效途径。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的对象及范围

1.绩效评价目的

通过实施财政支出绩效评价，增强本单位的绩效观念和责任意识，以项目支出和结果是否达到绩效目标、项目拨款依据是否充分、资金支出是否规范合理等为主要内容，评价结果将作为预算安排的主要依据，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有应用”的全过程预算绩效管理体系得到有效实施。

- 2.绩效评价的对象及范围

- 本次绩效评价的对象及范围是：回龙镇2021年度实施新一轮退耕还林还草补助项目绩效情况。

（二）绩效评价的原则及评价方法 指标体系及评价标准

1.绩效评价的原则及评价方法

绩效评价遵循“科学规范、公正公开、绩效相关”的基本原则，坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，采取查阅有关资料与调查测评相结合，书面资料与项目实际相印证,通过因素分析法、公众评判法等一系列绩效评价技术手段，对本单位2021年度实施新一轮退耕还林还草补助项目做出客观、公正和科学评价。

2.指标体系及评价标准

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，综合考虑项目背景、绩效目标、预算资金的投入与使用情况等内容，评价小组按照逻辑分析法，从科学性、客观性、可执行性和绩效评价可操纵性角度出发，明确指标体系设定以资金运行为主线，围绕决策、过程、产出和效益四个环节，共设定一级指标四个、分值100分，其中决策20分、过程20分、产出20分、效益40分；二级指标9个，涵盖了从项目立项到项目效益的全过程；三级指标21个，细化了从项目立项合规性、合理性、明确性，到资金到位率和及时性、管理制度和财务制度有效性等，再到项目完成率、完成速度及质量达标率，最后落实到经济、社会和生态效益，以及可持续发展效益和公众满意度等。

根据项目资金绩效目标评价指标体系，项目绩效评价实行百分评分制考核，其评价结果共分四个等次： 90（含）-100为“优”，80（含）-90分为“良”，60（含）-80分为“中”，60分以下为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

第一阶段：绩效评价准备阶段。开展绩效评价前调查，深入了解和分析研究本单位项目基本概况和所在地理位置情况，从节约时间成本和提高工作效率出发，力求做到项目与项目绩效评价之间无缝对接；

第二阶段：绩效评价实施阶段。收集和审核项目资料，发现问题及时作出处理；赴项目现场勘察调研和访谈测评，以及对项目现场进行图像取证和文字记录；根据项目资料和现场勘察情况，对照项目绩效评价指标体系，分析论证，提出绩效评价意见；

第三阶段：撰写绩效评价报告阶段。绩效评价小组成员根据收集审核的资料和现场勘察取证情况，分析整理素材，撰写绩效评价报告；

- 第四阶段：根据交口县财政局和各项目单位对绩效评价报告提出的意见和建议，分析研究和进一步完善绩效评价报告；

第五阶段：出具并提交项目绩效评价报告，拟写项目总结和整理项目档案资料，并及时归档。

三、综合评价及评价结论

根据绩效评价指标体系，本单位2021年新一轮退耕还林还草补助项目绩效评价得96.5分，绩效评价等次为“优”。详见下表：

补助类项目绩效评价指标及得分情况表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 项目立项合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 4 | 4 | 100% |
| 过程 | 20 | 业务管理 | 10 | 组织机构健全性 | 2 | 2 | 100% |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 档案管理规范性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  | 财务管理 | 10 | 财务制度健全性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 | 100% |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 2 | 100% |
| 产出 | 20 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 8 | 100% |
|  |  | 产出质量 | 6 | 质量达标率 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 产出时效 | 3 | 完成及时性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 产出成本 | 3 | 成本节约率 | 3 | 3 | 100% |
| 效益 | 40 | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 可持续发展效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 20 | 18 | 90% |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 96.5 | 93% |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策类

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 12 | 项目立项合规性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效目标合理性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 绩效目标明确性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  | 资金落实 | 8 | 资金到位率 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 资金到位及时性 | 4 | 4 | 100% |
| 小计 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 100% |

项目决策，从项目立项和资金落实率两方面考核：

1.项目立项分值12分，得12分。从项目立项合规性、绩效目标合理性和绩效目标明确性方面考核，各4分。项目立项符合国家治理水土流失和土地沙化生态修复工程，推进生态文明建设的战略要求，政策，项目立项依据具有合规性、合理性和项目绩效目标明确性，得12分。

2.资金落实分值8分，得8分。从资金到位率、资金到位及时性两方面考核各4分。①本单位新一轮退耕还林还草补助项目预算276.184万元，资金到位276.184万元，到位率100%，得4分；②项目资金均于8月份之前到位，资金到位及时性得4分。

（二）项目过程类

| 过程 | 20 | 业务管理 | 10 | 组织机构健全性 | 2 | 2 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 管理制度健全性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 4 | 4 | 100% |
|  |  |  |  | 档案管理规范性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  | 财务管理 | 10 | 财务制度健全性 | 2 | 1.5 | 75% |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 6 | 6 | 100% |
|  |  |  |  | 财务监控有效性 | 2 | 2 | 100% |
| 小计 | 20 |  | 20 |  | 20 | 18.5 | 92.5% |

- 项目过程，从业务管理和财务管理两方面考核：

1.业务管理分值10分，得9分。从组织机构健全性、管理制度健全性、制度执行有效性和档案管理规范性四方面考核。①组织机构健全性分值2分，有项目负责人，做到了责任到人，得2分；②管理制度健全性分值2分，有比较健全的项目管理制度，本单位制度不够健全，扣0.5分，得1.5分；③制度执行有效性分值4分，遵守法律法规和相关规定，按照规定的资金用途使用资金、手续齐全，得4分；④档案管理规范性分值2分，要求档案资料从项目立项到项目总结，每个节点均有书面资料印证，项目档案资料齐全完整，本单位未及时提供项目总结扣0.5分，得1.5分。

2.财务管理分值10分，得9.5分。从财务制度健全性、资金使用合规性、财务监控有效性三方面考核。①财务制度健全性分值2分，有完善合规的财务管理制度，财务管理制度不够细化扣0.5分，得1.5分；②资金使用合规性分值6分，项目资金单独核算、专款专用得6分；③财务审核到位尽责、监控有效分值2分，得2分。

（三）项目产出类

| 产出 | 20 | 产出数量 | 8 | 实际完成率 | 8 | 8 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产出质量 | 6 | 质量达标率 | 6 | 6 | 100% |
|  |  | 产出时效 | 3 | 完成及时性 | 3 | 3 | 100% |
|  |  | 产出成本 | 3 | 成本节约率 | 3 | 3 | 100% |
| 小计 | 20 |  | 20 |  | 20 | 20 | 100% |

- 项目产出，从产出数量、产出质量、产出时效和产出成本等四方面考核。

1.产出数量指标分值8分，得8分。回龙镇新一轮退耕还林还草7147.7亩，发放补助资金276.184万元，得8分；

2.质量指标分值6分，得6分。发放准确率100%，得6分；

3.时效指标分值3分，得3分。及时发放2017至2021年新一轮退耕还林还草（水果），得3分；

4.成本指标分值3分，得3分。项目预算276.184万元，实际执行预算276.184万元，得3分。

（四）项目效益类

| 效益 | 40 | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 5 | 5 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 社会效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 生态效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 可持续发展效益 | 5 | 5 | 100% |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 20 | 18 | 90% |
| 小计 | 40 |  | 40 |  | 40 | 38 | 95% |

1.经济效益指标分值5分，得5分。增加了农民的收入，推动脱贫致富和经济发展，得5分；

2.社会效益指标分值5分，得5分。退耕还林还草（水果）补助，是功德千秋、惠泽子孙后代的重大举措，得5分；

3.生态效益指标分值5分，得5分。防止水土流失，减轻洪涝灾害，提高生态效益得5分；

4.可持续影响指标分值5分，得5分。有效地改善人居环境，实现可持续发展得5分；

5.服务对象满意度指标分值20分，得18分。用户满意度达到95%，依然有提升空间，扣2分，得18分。

- 五、项目绩效评价中发现的问题及建议

（一）健全和完善项目管理制度和财务管理制度，增强制度执行有效性；

（二）加强项目绩效管理，重视项目总结和项目绩效自评；

（三）增强服务意识，提高服务质量，不断提升服务对象的满意度。